## Slide 1: CAHIER DES CHARGES – Projet Portfolio Data Analyst (Réponse à Aéroworld) Consultant : Haroun Tanane – Data Analyst Entreprise : Data ESN Client : Aéroworld

## Slide 2: Contexte du projet
Aéroworld, leader mondial de l’industrie aéronautique, fait face à une problématique de gestion massive et complexe de données provenant de multiples systèmes (maintenance, capteurs, essais en vol, opérations, clients). Ils recherchent un chef de projet Data Analyst expérimenté, capable d’analyser leurs besoins, piloter des projets data, réaliser une veille technologique et accompagner les équipes dans l’usage des outils.
Le recrutement repose sur la présentation d’un Portfolio professionnel, visuel et structuré, démontrant toutes les compétences attendues.

## Slide 3: 📑 Sommaire
Contexte & Présentation d’Aéroworld
Problématique Data & Enjeux Stratégiques
Objectifs du Projet d’Analyse Data
Attentes et Compétences Recherchées
Livrables Demandés
Méthodologie & Organisation du Projet
Posture de Consultant & Soft Skills
Conclusion

## Slide 4: 1. Objectif du projet
Créer un Portfolio Data Analyst complet, visuel et réflexif, intégrant :
la présentation du consultant (profil, skills, soft skills)
les projets data réalisés
deux tableaux de bord (veille + profil)
une vidéo de formation
une documentation technique
les livrables organisationnels (analyse du besoin, cahier des charges, Gantt, mock-ups)
Ce portfolio doit incarner une posture de consultant et convaincre Aéroworld que le candidat maîtrise :
l’analyse data
la gestion de projet
la communication
le conseil
l’accompagnement d’équipe
la rigueur documentaire

## Slide 5: 3.1 ACCUEIL
Le portfolio doit comporter les sections suivantes :
3. Périmètre fonctionnel du projet
3.2 ABOUT
boutons vers les sections principales:
About/Skills/Projets/Contact
bio FR / EN / ES
soft skills
GitHub – LinkedIn – email
CV PDF
phrase de présentation
photo
titre

## Slide 6: 3.3 SKILLS
3.4 PROJETS
3.5 DASHBOARDS (livrable Aéroworld)
Dashboard de veille
Dashboard de profil professionnel
Cartes avec description courte
tags
technologies
liens GitHub
démos
cartes de compétences
technologies (Python, SQL, Power BI/Tableau, Git, ML, statistiques…)
animations et structure claire
storytelling
KPIs
Filtres
Minimum 8
à 10 projets

## Slide 7: 3.6 VIDEO DE FORMATION (livrable Aéroworld)
vidéo Loom / YouTube non listé
démo d’un outil / Dashboard / workflow data
3.7 DOCUMENTATION (livrable Aéroworld)
description du workflow data
jeux de données
méthodologie
risques et limites
recommandations
3.8 LIVRABLES ORGANISATIONNELS
analyse du besoin d’Aéroworld
cahier des charges (ce document)
diagramme de Gantt
mock-up dashboard
mock-up portfolio

## Slide 8: 4. Analyse des besoins du client (résumé)
Aéroworld a besoin d’un consultant capable de :
✔ faire de la veille technologique ✔ comprendre les besoins métier ✔ formaliser un cahier des charges ✔ piloter un projet data ✔ accompagner les équipes sur les outils ✔ rédiger une documentation claire ✔ adopter une posture de conseil
Les livrables demandés ont pour but de vérifier ces compétences à travers un portfolio structuré et professionnel.

## Slide 9: 5. Contraintes du projet
Portfolio réalisé, pas un modèle générique
Dashboard réalisé sur Power BI
Vidéo en français, format pédagogique
Livrables cohérents, harmonisés visuellement
Respect de la posture consultant (communication, vulgarisation)
Portfolio hébergé en ligne (Vercel)
Document final contenant le lien vers le portfolio

## Slide 10: 6. Livrables attendus
Livrables à produire :
Carte mentale
Cahier des charges
Analyse du besoin d’Aéroworld
Diagramme de Gantt
Mock-up des dashboards
Mock-up du portfolio
Deux dashboards
Vidéo de formation « https://youtu.be/V9rJBRN-zDI »
Documentation technique complète
Portfolio final en ligne

## Slide 11: 7. Planification (Gantt)
Tâche | Durée estimée | Début | Fin
Carte mentale | 1 jour | 16/11/2025 | 17/11/2025
Cahier des charges | 1 jour | 17/11/2025 | 18/11/2025
Analyse du besoin | 1 jour | 18/11/2025 | 19/11/2025
Mock-ups | 1 jour | 19/11/2025 | 20/11/2025
Dashboards | 2 jours | 20/11/2025 | 22/11/2025
Vidéo | 2 jours | 22/11/2025 | 24/11/2025
Documentation | 1 jours | 24/11/2025 | 25/11/2025
Portfolio final | 2 jours | 25/11/2025 | 27/11/2025

## Slide 12
Le portfolio est jugé réussi si :
il présente clairement le profil et la posture du consultant
il démontre les compétences data et projet
les dashboards sont complets et lisibles
la vidéo est fluide, pédagogique et professionnelle
la documentation est exploitable par une équipe interne
les livrables organisationnels montrent une bonne maîtrise du pilotage de projet
la présentation orale est claire et structurée
8. Critères de réussite

## Slide 13
Ce cahier des charges permet de cadrer précisément les besoins Data d’Aéroworld dans un contexte de grande complexité technique et organisationnelle. Il définit les enjeux, les objectifs, les contraintes et les livrables nécessaires pour structurer une démarche d’analyse de données robuste, sécurisée et alignée sur les ambitions stratégiques de l’entreprise.
En s’appuyant sur cette base, le projet vise à proposer une approche méthodologique claire, une organisation efficace et une posture de consultant capable de challenger les besoins et de guider les équipes vers une meilleure exploitation de la Data à grande échelle.
Conclusion